# 월별 원자재·제품 재고 분석 자동화 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-05 |
| 제출자 | 이병민 |
| 직무·소속 | 제출 자료에 명시되지 않음 (재고 분석·관리 업무 담당으로 보임 — (가정)) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 (v0.2·v0.3·v0.4 수정 2026-09-29, v0.5 수정 2026-09-30) |
| 문서 상태 | v0.5 — 2026-09-30 패들릿 답변(11.11: 판매현황 한 파일·월 중간분·단위 차이) · v0.4 — 2026-09-29 메일 추가 요청·실데이터 구조(11장) + 같은 날 메일 답변·7월 데이터(11.6) + 저녁 메일 답변·판매현황 22개(11.8~11.10) |

# 1. 추진 배경과 현안

제출자는 매월 원자재와 제품의 재고현황을 분석하고, 증감 원인을 찾아 관리대상을 선정하는 업무 흐름을 정리해 제출했습니다. 제출 원문에 적힌 분석 항목은 다음과 같습니다.

원자재: 대분류별 재고수량·재고금액 산출, 전월 대비 수량·금액 증감과 증감률 비교, 주요 증감 품목의 원인 분석(입고량 증가, 생산 사용량 변동, 발주량 변동, 생산계획 변경, 과잉·장기재고 발생 여부), Aging 분석, 단가매칭, 관리대상 선정과 개선방안 수립

제품: 고객사별 현재고의 전월 대비 수량·금액 증감, 재고 적정성(적정·과잉·불용) 구분, Aging 분석, 장기 미판매·저회전 제품 분류, 단가매칭, 장기·과잉·불용재고 대상 선정, 향후 판매계획 확인, 재고 소진·감축방안 수립

원문에서 특히 강조된 기준은 Aging을 입고일 기준과 최근 출고일 기준으로 모두 확인한 뒤, 표시는 최근 출고일 기준으로 한다는 점입니다. 원자재·제품 두 곳에 같은 기준이 반복 기재되어 있습니다.

현안(가정): 위 항목은 매월 반복되는 작업이며, 두 달치 재고 자료를 맞대어 증감을 계산하고, 입출고 이력에서 날짜를 찾아 Aging을 매기고, 단가를 품목에 붙이는 과정이 엑셀 수작업으로 이루어지고 있을 가능성이 큽니다. 현재 소요시간·사용 시스템은 원문에 없으므로 10절에서 확인합니다.

# 2. 목표

최종 목표

월말 재고 자료와 입출고·단가 자료를 넣으면, 원자재·제품 재고 분석표(증감, Aging, 적정성 구분, 관리대상 목록)와 원인 분석 초안이 한 번에 나오는 월간 재고 분석 도구를 만듭니다.

1차 개발 목표

당월·전월 재고 파일 2개를 올리면 대분류별(원자재)·고객사별(제품) 수량·금액 증감표와 증감률이 자동 계산됩니다.

입출고 이력이 있으면 입고일 기준·최근 출고일 기준 Aging을 둘 다 계산하고, 화면 표시는 최근 출고일 기준으로 합니다.

단가표를 품번으로 매칭해 재고금액을 산출하고, 매칭 실패 품목을 따로 보여 줍니다.

증감 상위 품목과 장기 미출고 품목을 관리대상 후보로 뽑아 엑셀로 내려받습니다.

# 3. 보유 데이터

첨부 파일이 없어 실제 컬럼명은 확인하지 못했습니다. 아래는 원문 분석 항목에서 역으로 필요한 자료를 추린 것입니다.

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 원자재 월말 재고현황 (품번, 품명, 대분류, 재고수량) | 엑셀 추정 (가정) | 월 1회 | 사내 재고정보 — 교육용은 품번·품명 익명화 필요 |
| 제품 월말 재고현황 (제품코드, 고객사, 재고수량) | 엑셀 추정 (가정) | 월 1회 | 고객사명 포함 — 민감 |
| 입고 이력 (품번, 입고일, 입고수량) | ERP 내려받기 추정 (가정) | 수시 | Aging(입고일 기준) 계산용 |
| 출고·사용 이력 (품번, 출고일, 출고수량) | ERP 내려받기 추정 (가정) | 수시 | Aging(최근 출고일 기준) 계산용 |
| 단가표 (품번, 단가, 적용일) | 엑셀 추정 (가정) | 변경 시 | 원가정보 — 민감 |
| 발주·생산계획 변동 자료 | 미확인 | 미확인 | 원인 분석(발주량·생산계획 변경)에 필요 |
| 향후 판매계획 | 미확인 | 미확인 | 제품 재고 소진방안 수립에 필요 |

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  A[당월·전월 재고<br/>입출고 이력<br/>단가표] --> B[정리<br/>품번 기준 결합<br/>단가매칭]
  B --> C[분석<br/>증감·증감률<br/>Aging 두 기준<br/>적정·과잉·불용]
  C --> D[관리대상 선정<br/>증감 상위·장기재고]
  D --> E[AI 원인 설명 초안<br/>입고·사용·발주·계획 변동]
  E --> F[산출물<br/>분석표 엑셀<br/>월간 보고 초안]

수집: 월말 재고 파일과 입출고·단가 파일을 그대로 올립니다. 컬럼 이름이 달라도 첫 사용 때 한 번 짝지어 두면 다음 달부터 그대로 씁니다.

정리: 품번을 기준으로 당월·전월 재고, 입출고 이력, 단가를 한 표로 합칩니다. 단가가 없는 품목은 매칭 실패 목록으로 분리합니다.

분석·AI: 증감·증감률, Aging 구간, 적정·과잉·불용 구분을 계산합니다. 증감 상위 품목에 대해서는 입고량·사용량 변화를 나란히 보여 주고, 원인 문장 초안은 생성형 AI가 씁니다(담당자 확인 전제).

산출물: 원자재·제품 분석표와 관리대상 목록을 엑셀로 내려받고, 월간 보고 초안 문장을 복사해 씁니다.

# 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 파일 올리기·컬럼 짝짓기 | 엑셀/CSV 업로드, 품번·수량·금액·대분류·고객사 컬럼 지정, 설정 저장 | MVP |
| 원자재 대분류별 집계 | 대분류별 재고수량·재고금액 합계 | MVP |
| 전월 대비 증감 | 수량·금액 증감과 증감률, 신규·소멸 품목 표시 | MVP |
| 단가매칭 | 품번으로 단가 결합, 매칭 실패 목록 | MVP |
| Aging 분석 | 입고일 기준·최근 출고일 기준 모두 계산, 표시는 최근 출고일 기준, 구간별 집계 | MVP |
| 제품 고객사별 증감 | 고객사별 재고수량·금액 증감 | MVP |
| 재고 적정성 구분 | Aging 구간 기준으로 적정·과잉·불용 분류 (구간 기준값은 담당자가 설정) | MVP |
| 관리대상 후보 선정 | 증감 상위 N건, 장기 미출고, 저회전 품목 목록 | MVP |
| 엑셀 내려받기 | 분석표·관리대상 목록 시트별 저장 | MVP |
| 증감 원인 보조 | 품목별 입고량·사용량·발주량 전월 비교를 나란히 표시 | 확장 |
| AI 원인·조치 초안 | 관리대상 품목의 원인 설명과 개선방안 문장 초안 생성 | 확장 |
| 월별 추이 누적 | 여러 달 파일을 쌓아 추이 그래프 | 확장 |
| 월간 보고 자동 발송 | Make로 월초 분석 결과 메일 발송 | 확장 |

# 6. 기대 산출물

브라우저에서 여는 월간 재고 분석 도구(HTML 파일 하나)

원자재 분석표: 대분류별 집계, 전월 대비 증감, Aging, 관리대상

제품 분석표: 고객사별 증감, 적정·과잉·불용 구분, 장기 미판매·저회전 목록

단가 매칭 실패 목록

관리대상 품목의 원인·조치 초안(확장)

사용 안내문(컬럼 짝짓기 방법, Aging·적정성 기준 설정 방법)

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 과제에서의 쓰임 |
| --- | --- |
| 코랩(Python) | pandas로 품번 결합·증감·Aging 계산 로직을 먼저 검증하는 실습 노트북 (DAY2) |
| 생성형 AI | 관리대상 품목의 원인 설명·개선방안 문장 초안 |
| Dify / NotebookLM | 재고 관리 기준·과거 조치 사례를 넣어 두고 질의하는 용도 (확장, DAY4) |
| Make | 월초에 분석 결과를 Sheets에 기록하고 Gmail로 보고 (확장, DAY5) |

개발 빌드: 설치가 필요 없는 브라우저 정적 웹 도구(HTML 하나)로 만듭니다. 엑셀 읽기·쓰기는 브라우저 안에서 처리하고(SheetJS 등), 파일은 외부 서버로 보내지 않습니다. 재고·단가·고객사 정보가 민감하므로 회사 밖으로 나가지 않는 구조가 적합합니다. AI 원인 초안 기능은 외부 전송이 생기므로 확장 단계에서 익명화 후 붙입니다.

# 8. 개발 단계

1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

실제 파일은 아직 받지 못했지만, 원문에 분석 항목과 Aging 기준이 명확하므로 다음은 바로 만들 수 있습니다.

컬럼 짝짓기 방식의 업로드 화면(실제 컬럼명을 몰라도 동작)

당월·전월 재고 비교(대분류별·고객사별 증감, 증감률)

단가매칭과 매칭 실패 목록

Aging 두 기준 계산과 출고일 기준 표시, 적정·과잉·불용 구분(구간 기준값 입력식)

관리대상 후보 목록과 엑셀 내려받기

검증은 형식을 흉내 낸 가상 샘플 데이터로 합니다(가정). 실제 샘플을 받으면 즉시 교체합니다.

2단계

제출자에게 받은 익명화 샘플로 컬럼·계산 결과를 대조하고, 기존 엑셀 분석 결과와 숫자가 같은지 확인

입고량·사용량·발주량 전월 비교를 붙여 증감 원인 보조 화면 구성

제품 장기 미판매·저회전 기준 확정

3단계

관리대상 원인·개선방안 AI 초안(익명화 후 전송)

여러 달 누적 추이, 판매계획 반영

Make로 월간 보고 자동화

# 9. 기대 효과

매월 반복되는 두 달치 대조·증감 계산·단가 매칭을 파일 업로드 한 번으로 줄입니다.

Aging 기준(최근 출고일 기준 표시)을 도구에 고정해 담당자가 바뀌어도 같은 기준으로 분석됩니다.

관리대상 선정이 일정한 규칙으로 뽑혀, 과잉·장기·불용재고를 놓칠 가능성이 줄어듭니다.

원인 분석과 조치 수립에 쓰는 시간을 늘릴 수 있습니다.

(원문에 수치 목표가 없어 정량 효과는 적지 않았습니다.)

# 10. 확인 필요 사항

(v0.2) 2·3·4·5·6번은 2026-09-29 실데이터 3종으로 상당 부분 확인했습니다. 확인 결과와 새로 생긴 확인 항목은 11장 11.5에 있습니다.

직무·소속과 사용 중인 시스템(ERP 이름, 재고 자료를 내려받는 방식)

월말 재고 파일, 입고·출고 이력, 단가표의 실제 컬럼명과 익명화 샘플 1~2개월분

원자재 대분류 체계(분류 이름과 개수)

Aging 구간 기준(예: 몇 개월 단위로 나누는지)과 적정·과잉·불용을 가르는 기준

최근 출고일이 없는(한 번도 출고되지 않은) 품목의 Aging 처리 방법 — 입고일로 대신하는지

단가 기준: 이동평균·표준단가·최근 입고단가 중 무엇으로 매칭하는지, 단가 적용일이 있는지

원인 분석에 쓰는 발주량·생산계획 변경 자료가 파일로 존재하는지

장기 미판매·저회전 제품의 판정 기준, 향후 판매계획 자료의 형태

관리대상 선정 기준(증감 상위 몇 건, 금액 기준 등)

현재 이 작업에 드는 시간과 결과 보고 양식(효과 측정·출력 양식 맞춤용)

# 11. 2026-09-29 수강생 추가 요청 (메일)

패들릿에 올리지 못해 메일로 보내 온 요청입니다(2026-09-29 메일 요청). 원문은 docs/source/2026-09-29_메일_추가요청.md 에 있습니다. 첨부 실데이터 3종(인천 본사·대구 월간 재고분석 엑셀, 기준정보관리 엑셀)은 구조만 참고했고 파일과 값은 리포에 넣지 않았습니다.

## 11.1 요청 원문

1. aging분석의 기준을 "일"이 아닌 "월"단위 요청드립니다.

2. 원자재 분석관련해서는 대분류를 기준으로 전월대비 증감및 원인파악도 함께 필요합니다.

참고사항: 당사 공장은 인천, 대구, 중국공장이 있으며 재고분석 대상은 인천과 대구공장입니다.

(본문 캡처: 1단계 도구의 「Aging · 적정성」 설정 화면 — 90/180/365일 구간을 월 단위로 바꿔 달라는 뜻)

## 11.2 반영 방식

① Aging 을 「개월」 단위로

구간 경계·과잉·불용 기준을 모두 개월(정수)로 입력·표시·집계합니다. 처음 값은 예전 일 단위 예시 값을 월로 환산한 3·6·12개월, 과잉 6개월 초과, 불용 12개월 초과입니다(일 ÷ 30.4375 반올림: 90→3, 180→6, 365→12).

월 경과 계산 규칙(js/logic.js monthsBetween, 테스트 포함)

1. 경과 개월 = (기준일의 연×12 + 월) − (날짜의 연×12 + 월)

2. 기준일의 「일」이 날짜의 「일」보다 작으면 한 달이 덜 찬 것이므로 1을 뺍니다.

3. 단, 기준일이 그 달의 말일이면 빼지 않습니다. 예: 1월 31일 → 2월 28일 = 1개월, 2024-02-29(윤년) → 2025-02-28 = 12개월.

4. 날짜가 기준일보다 뒤면 계산하지 않습니다. 월말 기준일이면 「같은 달 = 0개월, 지난달 = 1개월」입니다.

표시 기준 순서: 최근 출고일 → (출고 이력이 없으면) 재고 파일의 경과 개월 칸(실데이터의 「재고잔량분석」 「잔량분석」 — 「12 개월초과」는 13개월로 읽음) → (설정 시) 최근 입고일.

예전 일 단위 설정을 저장해 둔 사용자는 처음 열 때 자동으로 개월로 바뀌고 알림이 뜹니다.

② 원자재 대분류 전월 대비 증감과 원인

대분류별 전월·당월 품목 수(종)·수량·금액, 증감, 증감률 — 실데이터 요약표(「원자재」 시트)와 같은 형태입니다.

금액 증감 분해(요인을 모두 더하면 금액 증감과 정확히 같음)

두 달 모두 재고가 있는 품목: 수량 효과 = (당월 수량 − 전월 수량) × 전월 단가, 단가 효과 = 당월 수량 × (당월 단가 − 전월 단가). 단가는 금액 ÷ 수량입니다.

수량 효과는 다시 입고(당월 입고 × 전월 단가), 출고·사용(− 당월 출고 × 전월 단가), 조정·기타(나머지 — 실사 차이·이동·이력 누락)로 나눕니다.

신규 품목 = 당월 금액, 소멸 품목 = − 전월 금액, 금액을 못 구한 품목 = 금액 미산정.

대분류마다 금액 증감 기여 상위 N 품목(기본 5)과 가장 큰 요인, 입고·출고 수량의 전월→당월 변화를 보입니다.

원인 메모(담당자 입력, 기준일·공장 보기별 저장)와 AI 해설 프롬프트(반자동 — 복사해 ChatGPT 등에 붙여 넣고 답을 다시 붙여 넣음, 품번·품명은 기본으로 가림). 메모·해설은 엑셀 「원자재_증감원인」 시트에 함께 나갑니다. 제품(고객사별)도 같은 화면을 둡니다.

두 달 불러오기: 당월·전월 자리는 원래 있었고, 이번에 (a) 한 통합문서의 7월·8월 시트를 자리별로 자동 선택, (b) 한 시트에 「7월재고수량·8월재고수량」처럼 두 달 칸이 나란히 있으면 자리마다 해당 달 칸을 자동 짝, (c) 제목 줄 날짜로 당월 기준일 자동 입력을 더했습니다.

ERP 대분류 코드 → 보고서 대분류 묶음표(기준 설정): 실데이터 상세 시트의 대분류는 HSG·TML 같은 코드이고 요약표는 하우징류·터미널류입니다. 묶음표 처음 값은 인천 본사 요약표와 같은 숫자가 나오는 짝입니다(11.4).

③ 공장 구분(인천·대구, 중국 제외)

자리마다 파일을 공장별로 여러 개 올립니다. 파일마다 공장을 지정하고, 파일 이름에 「본사」「인천」「대구」가 있으면 자동으로 골라 둡니다(본사 = 인천 — 가정). 파일에 공장 칸이 있으면 그 값이 먼저입니다.

공장 칸에 「중국」이 적힌 행은 분석에서 빼고 몇 행을 뺐는지 알려 줍니다.

분석 화면 위 공장 보기(합계·인천·대구) 가 모든 화면과 엑셀에 적용됩니다. 합계 보기에는 공장별 요약 표가 붙습니다. 한 공장의 전월 자료가 빠져 있으면 그 공장 품목이 모두 「신규」로 잡힌다고 경고합니다.

그대로 못 한 것과 대안

발주량·생산계획 변경은 데이터로 계산할 수 없어 원인 메모 칸과 AI 프롬프트의 「확인 필요」 지시로 대신합니다.

실데이터에는 입고·출고 이력이 없어, 입·출고 분리는 이력 파일(또는 재고 파일의 당월 입고·출고 칸)이 있을 때만 됩니다. 없으면 수량 효과가 모두 「조정·기타」에 잡히고 화면에 안내합니다.

## 11.3 실데이터 3종 구조(값 없이)

| 파일 | 쓸 시트 | 구조 |
| --- | --- | --- |
| 인천 본사 재고분석 | 「8월 원자재(본사)」「8월제품」, 제품 두 달 비교는 피벗 시트(7월·8월 칸) | 1행 제목(「회사명 : … / 2026/08/31 / 재고현황」), 2행 머리행. 품목코드·품목명[규격]·대분류(코드)·재고수량·입고단가·금액(재고수량*입고단가)·재고잔량분석, 제품은 완제품단가·재고*완제품단가·고객사·재고잔량. 맨 아래 출력 일시가 품번 칸에 찍힌 합계 줄 |
| 대구 재고분석 | 「대구 8월 원자재」「대구 7월 원자재」「대구 8월 제품」「대구 7월 제품」 | 1행 머리행. 7월 원자재 시트는 수량 칸 이름이 「수량」, 경과 개월 칸은 「8월 잔량분석」. 맨 아래 「합계」 줄 |
| 기준정보관리 | Sheet | 제품·반제품 품목 마스터(품번·대분류=고객사·중분류·품명·마지막 단가 …). 원자재 품목은 없음 |

두 재고분석 파일의 「원자재」「제품」 요약 시트는 대분류·고객사별 7월·8월 수량·금액·증감·종수·원인(메모) 형태로, 이 도구의 「증감 원인」 화면·엑셀 시트가 같은 틀을 따릅니다. 「총괄」 시트는 자재·반제품·제품을 정상/불용으로 나눈 월별 추이입니다.

## 11.4 실데이터 대조 결과 (로컬에서만 확인, 값은 리포에 없음)

대구 원자재 7월·8월 상세 시트를 도구로 읽은 대분류별 수량·금액·합계와 증감이 대구 「원자재」 요약표와 원 단위까지 같습니다(요약표는 클립류·스위치를 기타에 포함 — 묶음표에서 두 줄을 빼면 같음).

인천 원자재 8월 상세 시트의 대분류별 수량·금액이 인천 요약표와 같습니다. 단 요약표의 「파크라케이블(CI184)」 줄은 품번 기준을 몰라 기타에 들어가 있습니다(11.5-3).

도구의 「불용(12개월 초과)」 금액이 두 공장 모두 총괄표의 자재 「불용」과 같고, 제품 8월 금액도 총괄표 제품(정상+불용)과 같습니다. 합계 줄·출력 일시 줄을 빼지 않으면 금액이 두 배로 잡히는 것을 확인하고 자동으로 빼게 했습니다.

## 11.5 남은 확인사항 (실데이터 도착 후 새로 생긴 것 포함)

인천(본사) 7월 원자재 상세 시트 — 이번 파일에는 8월 상세만 있어 인천 원자재는 품목별 전월 비교가 안 됩니다(대구는 7·8월 모두 있음). 7월 파일이나 7월 시트를 받아야 합니다.

대분류 묶음표 확정 — HSG=하우징류, SEAL=씰류, TML=터미널류, TUBE=튜브류, WIRE=와이어류, CLIP=클립류, SWITCH=스위치, 그 밖(FUSE·GROMMET·LOCK/HOLDER·DIODE·CRTUBE·DUMMY SEAL·TAPE·빈칸 등)=기타가 맞는지. 대구 요약표는 클립류·스위치를 기타에 넣는데 두 공장을 통일할지.

「파크라케이블(CI184)」 대분류에 들어가는 품목 기준 — CI184 품번 전부를 넣으면 요약표보다 많습니다.

재고잔량분석(경과 개월)의 기준 — 입고일 기준인지 최근 출고일 기준인지. 원래 요청은 「출고일 기준 표시」입니다. 「12 개월초과」 위를 더 나눌 필요가 있는지.

입고·출고(사용) 수량 자료 — ERP 에서 월 입출고 내역을 내려받을 수 있는지. 있으면 증감 원인이 입고·출고로 나뉩니다.

과잉 구간 — 회사 총괄은 정상/불용 2단계입니다. 도구의 「과잉(6개월 초과~12개월)」을 쓸지, 기준을 몇 개월로 둘지.

반제품 — 파일에 반제품 시트·총괄 항목이 있으나 이번 도구 범위(원자재·제품) 밖입니다. 필요한지.

본사 = 인천공장이 맞는지(파일 이름 기준 가정), 요약표 기준 명칭(법인명)과 공장의 대응.

종수 세는 방식 — 대구 7월 하우징류 요약표 종수와 상세 시트 품번 수가 2개 다릅니다(재고 0 품목 포함 여부 등).

고객사 이름 표기 — 파일마다 ㈜/(주), 옛 이름·새 이름이 섞여 있어 고객사별 합계가 갈립니다. 묶음 규칙이 필요한지.

## 11.6 2026-09-29 메일 답변 · 7월 데이터

11.5 확인 질문에 대한 답변 메일과 7월 실데이터(인천 본사·대구)를 받았습니다. 원문은 docs/source/2026-09-29_메일_추가요청.md 뒷부분에 덧붙였습니다. 7월 파일도 리포에 넣지 않았습니다. 11.2의 「과잉·불용」 판정과 「Aging 구간」은 아래로 바뀌었습니다.

| 질문(11.5) | 답변 | 반영 |
| --- | --- | --- |
| 1. 인천 7월 원자재 | 7월 데이터 첨부 | 7월 통합문서의 「원자재7월 본사」 「제품7월 본사」 「대구 7월 원자재」 「대구 7월 제품」 시트를 자동으로 고르고, 머리행도 자동으로 잡습니다. 본사 7월 제품 시트의 수량 칸 이름이 「합계」라서, 이름이 똑같을 때만 짝짓는 후보(=합계)를 더했습니다(「합계금액」은 금액) |
| 2. 대분류 통일 | 대구·인천 통일 | 두 공장 공통 묶음표 하나(아래 표) |
| 3. 파크라케이블(CI184) | 인천공장이 맞음 | 공장을 붙인 품번 규칙 인천:품번:CI184-*=파크라케이블(CI184) — 인천 품목에만 적용 |
| 4. 재고잔량분석 기준 | 현재고 수량 대비 최근 출고일 기준, 출고현황은 내일 입수 | 표시 순서를 「최근 출고일 → 재고잔량분석 칸」으로 유지하고, 출고현황 자리(「출고현황 · 출고 이력」)에 최근출고일·최종출고일 등 열 후보를 더함. 분석 화면에 「최근 출고일 N품목 / 재고잔량분석 칸으로 대체 N품목」을 표시 |
| 5. 판정 체계 | 총괄은 정상/불용 2단계. 세부는 Aging 으로 정상/장기재고 — 원자재 12개월 이상(향후 24), 반제품·제품 6개월 이상. 불용은 관련부서 확정 후 | 세부 판정 = 정상 / 장기재고(기준 개월 「이상」, 원자재 12·제품 6, 설정에서 변경). 과잉 구간은 기본 끔(선택). 불용은 도구가 판정하지 않고 품목별 「불용 확정」 체크 → 총괄 정상/불용 표 |
| 5-1. Aging 표기 | 3·6·9개월 구간이 아니라 1·2·3 … 12·13개월처럼 실제 개월 수로 | 개월별 분포 0·1·2 … 12개월 + 「13개월 이상」(파일의 「12 개월초과」 포함). 최대 표시 개월 설정(1~36, 예: 24면 25개월 이상). 금액·수량·품목 수 막대그래프에 장기재고 경계 점선 |
| 6. 반제품·고객사 표기 통일 | 내부 처리, 이번 개발은 SKIP | 제외 — 반제품 분석과 고객사 이름 묶음은 이번 범위에서 뺌 |

원자재 대분류 통일안 (두 공장 공통, 「기준 설정 → 원자재 대분류 묶음표」에서 바꿀 수 있음)

| ERP 대분류 코드 | 보고서 대분류 | 인천 요약표 | 대구 요약표(통일 전) |
| --- | --- | --- | --- |
| HSG | 하우징류 | 같음 | 같음 |
| SEAL | 씰류 | 같음 | 같음 |
| TML | 터미널류 | 같음 | 같음 |
| TUBE | 튜브류 | 같음 | 같음 |
| WIRE | 와이어류 | 같음 | 같음 |
| CLIP | 클립류 | 따로 | 기타에 포함 → 클립류로 분리 |
| SWITCH | 스위치 | 따로 | 기타에 포함 → 스위치로 분리 |
| 품번 CI184-*(인천 품목만) | 파크라케이블(CI184) | 따로 | 해당 없음 |
| 그 밖(FUSE·GROMMET·LOCK/HOLDER·DIODE·CRTUBE·DUMMY SEAL·TAPE·빈칸 등) | 기타 | 같음 | 같음 |

인천이 더 잘게 나누고 있어 인천 기준으로 맞췄습니다. 대구 표는 클립류·스위치 두 줄이 늘고 그만큼 기타가 줄며, 합계는 같습니다.

실데이터 대조 (7→8월, 로컬에서만)

인천 원자재가 이제 품목 단위로 비교됩니다(전부 「신규」로 잡히던 문제 해소). 7월 대분류별 수량·금액이 인천 요약표의 7월 값과 같습니다(합계 금액만 1천 원 미만 차이 — 수량 소수점 품목 하나로 보임).

대구 원자재 7→8월 대분류별 수량·금액·증감이 대구 요약표와 원 단위까지 같습니다(통일안에서 클립류·스위치는 기타에서 빠져 따로 보임).

제품 7·8월 금액이 두 공장 모두 총괄표 제품(정상+불용)과 같습니다.

「파크라케이블(CI184)」: 인천 CI184 품번을 모두 넣으면 요약표보다 수량·금액이 큽니다. 요약표의 파크라케이블 줄과 기타 줄을 더한 값은 도구의 두 줄 합과 같아, 요약표가 CI184 품번 중 일부(약 10품목)만 파크라케이블로 잡고 있다는 뜻입니다. 어떤 품번인지 받으면 묶음표에 인천:품번:<품번>=파크라케이블(CI184) 줄로 하나씩 적으면 됩니다(11.7-1).

장기재고 금액: 원자재 「12개월 이상」은 「12개월 초과」보다 12개월 칸만큼 큽니다(인천). 총괄표의 「불용」은 두 공장 모두 「12개월 초과」 금액과 같습니다.

## 11.7 남은 확인사항 (11.6 이후)

(v0.4) 1·2·3번은 저녁 답변으로 확정됐습니다(11.8). 4번은 11.10 에 남겼습니다.

파크라케이블(CI184)에 넣는 인천 품번 목록(요약표 기준 약 10품목).

출고현황 파일(내일 입수) — 열 이름 확인 후 짝 후보 보강, 최근 출고일 기준 Aging 이 재고잔량분석 칸과 얼마나 다른지 대조.

장기재고 경계 「12개월 이상」과 총괄 불용의 「12개월 초과」 차이(12개월 칸)를 어떻게 볼지.

제품 장기재고(6개월 이상) 금액과 총괄표 제품 「불용」 금액이 다릅니다 — 총괄 불용은 현재 어떤 기준(확정 목록)인지.

## 11.8 2026-09-29 저녁 메일 답변 · 판매현황 22개 (3차)

2차 결과 글의 [확인 부탁]에 대한 답변과 판매현황(출고) 파일 22개(25.01~26.09 월별, 25.08은 01~15·16~31 두 파일, 파일당 1~9MB, 모두 125MB)를 받았습니다. 원문은 docs/source/2026-09-29_메일_추가요청.md 끝에 덧붙였습니다. 판매현황·재고분석 파일과 그 값은 리포에 넣지 않았고, 대조는 리포 밖에서만 했습니다.

| 항목 | 답변 | 반영(확정) |
| --- | --- | --- |
| Aging 개월 표시 | 0·1·2 … 36개월까지 실제 개월 수, 그 이상은 「36개월 초과」 한 칸 | 개월별 분포 0~36개월 + 「36개월 초과」, 설정 처음 값 36(1~36). 재고 파일의 「12 개월초과」는 정확한 개월을 몰라 「12개월 초과(개월 미상)」 칸에 따로 둡니다(12개월 칸 바로 뒤). 2차 설정(최대 12)은 열 때 한 번 알림과 함께 36으로 바뀝니다 |
| 원자재 장기재고 | 12개월 초과(이상 아님) | 원자재 = 12개월 초과(12개월 정상, 13개월부터 장기재고). 반제품·제품 = 6개월 이상 유지. 둘 다 「기준 설정」에서 개월과 「초과/이상」을 바꿀 수 있습니다 |
| 확인 요청 1·2번 | 예 | 2차 [확인 부탁]의 첫째(파크라케이블 품번)·둘째(출고현황 열 이름) 항목으로 읽고 확정으로 바꿨습니다(아래 두 줄) |
| 파크라케이블(CI184) | CI184 품번 전체를 인천 묶음에 | 확정. 처음 값 인천:품번:CI184-*=파크라케이블(CI184) 그대로. 회사 요약표는 일부 품번만 넣고 있어 대분류 줄은 요약표와 다르게 나오며(합계는 같음), 대조 화면에는 「참고」로만 보입니다 |
| 출고현황 열 이름 | 받은 판매현황 파일 기준 | 11.8.1 짝 표 |
| 차이금액(인천 원자재 960원 등) | 이번 차수는 무시, 다음 달부터 차이 알람 구조만 | 보고서 대조 · 차이 알람 추가(11.8.2 ④). 960원은 고치지 않았고, 대조 화면에서 「확인함」을 체크하면 알람에서 빠집니다 |
| 시트 구분 | 보고용 4개 = 총괄·원자재·반제품·제품, 나머지는 백데이터 | 엑셀 내려받기의 앞 4개 시트를 총괄·원자재·반제품·제품(회사 파일과 같은 틀), 뒤는 백데이터 17개 |

#### 11.8.1 판매현황 파일 열 구조와 짝 (값 없이)

22개 파일 모두 시트 1개(「판매현황내역」), 1행 제목(「회사명 : … / 2025/01/01 ~ 2025/01/31」), 2행 머리행, 머리행 열 18개가 모든 달 같았습니다(열 차이 0건). 맨 아래 「YYYY/MM 계」 「총합계」 줄과 출력 일시 줄이 있습니다.

| 도구 필드 | 판매현황 열 | 읽는 방법 |
| --- | --- | --- |
| 품목코드 | 품목코드 | 재고 파일의 품목코드와 같은 체계. 빈칸인 줄(계·총합계)은 건너뜀 |
| 출고일 | 판매일자 | 「2025/01/02 -1」 = 날짜 + 전표 순번 → 날짜만. 「주문일자」는 쓰지 않음 |
| 수량 | 수량 | 품목·달별로 더함(회전율·증감 원인의 출고) |
| 공장(인천/대구) | 없음 | 공장 칸이 없어 판매현황은 두 공장 공통으로 봅니다(11.10-1) |
| (쓰지 않는 열) | 주문일자·프로젝트명·대분류·품목명(규격)·단가·공급가액·거래처명·비고·적요·예정신고번호/납품번호·발주번호·최초작성일·최종수정일·작성자·최종수정자 | 읽지 않음 |

달마다 열 순서·이름이 달라져도 되도록 파일마다 머리행과 짝을 따로 짐작하고, 가장 이른 파일과 비교해 없어진 열·새 열·짝이 바뀐 필드·순서가 바뀐 열을 알려 줍니다(salesHeaderDiff). 예시 데이터 8월 파일은 「창고」 칸을 하나 더 넣어 이 안내를 보이게 했습니다.

26.09 파일은 제목 기간이 9/1~9/30 인데 출력 일시가 9/29 14시, 마지막 판매일자가 9/29 입니다 → 도구가 「월 중간분」으로 표시합니다(11.10-2).

#### 11.8.2 반영 방식

① 판매현황 여러 파일 한 번에 → 품목별 최근 출고일

「자료」 화면 맨 위 「판매현황(출고) 여러 파일」에 22개를 한꺼번에 고릅니다. 진행률 막대(몇 번째 파일·경과 초)가 보입니다.

크기 대책: SheetJS 를 dense(행 배열)로, 서식·수식·글자 변환을 끄고 읽은 뒤(readSalesWorkbook), 행에서는 품목코드·판매일자·수량(·공장) 칸만 봅니다. 파일마다 남기는 것은 「품목 × 달 → [출고수량 합, 그 달 마지막 출고일]」뿐이라 22개를 모두 저장해도 약 1.1MB 입니다(엑셀 원본은 저장하지 않음). SheetJS 는 열을 골라 읽는 기능이 없어 파일을 푸는 것 자체는 전부 합니다.

화면 멈춤 대책: 온라인 주소(https)·간이 서버(http)로 열면 작업자 스레드(`js/sales-worker.js`)에서 읽어 화면이 멈추지 않습니다. index.html 을 파일로(file://) 열면 브라우저가 작업자 스레드를 막으므로, 파일 사이마다 쉬어 가며 화면에서 읽습니다(파일 하나 읽는 동안 0.5초쯤 멈춤).

최근 출고일 = 기준일(당월 말) 이전 가장 늦은 판매일자. 기준일 뒤(예: 8월 분석 때 9월 판매)는 쓰지 않습니다. 기간 출고수량은 달 단위로 더하므로 기준일은 월말을 전제로 합니다.

② Aging 「최근 출고일 기준」 경로

처음 값: 최근 출고일 → (없으면) 재고잔량분석 칸 → (설정 시) 입고일. 「기준 설정 → Aging 경로」에서 예전 경로(재고잔량분석 칸 먼저)로 바꿀 수 있습니다.

출고 이력이 없는 품목은 기존 규칙 그대로(재고잔량분석 칸 → 입고일). 품목마다 무엇으로 계산했는지 품목별 표의 「Aging 표시」 칸에 「(판매현황)」 「(재고잔량분석)」 「(입고일 대체)」로 적고, 화면 위에 기준별 품목 수를 보입니다. 엑셀 품목별 시트에는 「최근 출고일 출처」 「표시 기준」 칸이 있습니다.

기준 비교 표: 분석 화면에 두 경로의 개월별 품목 수·금액과 장기재고 품목 수를 나란히 보여 경로에 따라 무엇이 달라지는지 봅니다(엑셀 「Aging_개월별」 시트에도).

판매현황 적용 대상(설정): 처음 값은 반제품·제품만. 원자재는 판매가 아니라 생산에 투입되고 판매현황에는 유상사급 판매분만 나와, 실데이터에서 재고잔량분석으로 0개월인 원자재가 판매 기준으로는 1년 넘게로 잡히는 경우가 많았기 때문입니다(11.9). 「원자재·반제품·제품 모두」로 바꿀 수 있습니다.

③ 반제품

「반제품 재고 — 당월/전월」 자리와 「반제품 분석」 화면(고객사별, 제품과 같은 틀)을 더했습니다. 시트는 이름에 「반제품」이 든 시트를 달 이름으로 고르고(「반제품 단가변동」 제외), 금액은 인천 「합계금액」·대구 「재고*반제품단가」 칸을 먼저 씁니다 — 이 두 칸이 회사 「반제품」 보고 시트의 금액과 같습니다(대조 확인). 장기재고는 제품과 같은 6개월 이상.

④ 보고서 대조 · 차이 알람

「자료 → 회사 보고서(대조용)」에 월간 재고분석 통합문서를 올리면 보고용 「원자재」「반제품」「제품」 시트의 「○○기준」 구역마다 달별(전월·당월) 수량·금액을 읽어, 도구가 상세 시트로 계산한 공장별 값과 맞댑니다.

합계 줄이 허용 차이(금액 1원, 수량 0.5 — 설정)를 넘으면 알람: 모든 화면 위 붉은 경고 띠, 「대조·알람」 화면, 엑셀 「총괄」 시트 아래 「대조 차이 알람」 구역과 「대조_차이알람」 시트. 알고 있는 차이는 「확인함」을 체크하면 알람에서 빠집니다(기준일마다 저장).

대분류·고객사 줄 차이는 묶음표(클립·스위치·파크라케이블)·고객사 표기 차이로도 생겨 알람이 아니라 「참고」로만 보입니다.

구역 이름에 인천·본사·대구가 없으면(회사 고유 법인명 등) 「기준 설정 → 보고서 구역 이름 → 공장」에 「구역이름=대구」처럼 적습니다. 회사 이름이라 처음 값은 비워 두었습니다.

⑤ 엑셀 = 보고용 4개 + 백데이터

| 시트 | 틀(회사 파일과 같게) |
| --- | --- |
| 총괄 | 공장(합계·인천·대구) × 구분(자재·반제품·제품) × 정상/불용, 전월·당월·증감, 계. 비고에 (참고) 장기재고 금액. 아래에 대조 차이 알람. 단위는 원(회사 파일은 백만원) |
| 원자재 | 「○○ 기준」 구역마다 구분·대분류·재고현황(전월 수량·금액)·(당월)·수량 증감·금액 증감·원인분석(전월·당월 종수)·비고(원인 메모) + 자동 요약. 합계 보기면 인천·대구·「인천+대구 합계」 구역 |
| 반제품 · 제품 | 구역마다 고객사별 전월·당월 수량·금액 + 「재고잔량분석」 경과 개월 칸별 당월 재고수량(0~36개월, 36개월 초과, 개월 미상, 날짜 없음) + 총 합계 |
| 백데이터 17개 | 대조_차이알람, 공장별_요약, 원자재_대분류별·증감원인·증감기여·품목별, 반제품_고객사별·증감원인·품목별, 제품_고객사별·증감원인·품목별, Aging_개월별, 판매현황_파일, 관리대상, 단가_미매칭, 기준 |

회사 파일의 「재고잔량분석」 칸 값은 수량(칸 합 = 당월 재고수량)이라 같은 방식으로 적었습니다. 병합 셀·서식은 넣지 않았습니다.

## 11.9 보내 주신 파일로 돌려 본 결과 (로컬에서만, 금액은 적지 않음)

판매현황 22개 읽기: 행 121,775줄(사용 121,709줄, 나머지는 계·총합계·출력 일시 줄), 모두 125MB. 브라우저(작업자 스레드) 8.4초(화면 최대 멈춤 0.15초), 파일로 열었을 때 9.2초(파일마다 최대 0.5초 멈춤), 명령줄(Node) 8.0초.

최근 출고일을 찾은 품목: 판매현황에 나온 품목 7,499개(8/31 이전 7,305개). 8월 당월 재고 품목 중 — 제품 1,980 / 2,834, 반제품 269 / 546, (원자재에 적용하면) 원자재 1,231 / 2,900.

Aging 분포 변화(8/31, 재고잔량분석 칸 → 최근 출고일 기준, 품목 수)

제품 장기재고(6개월 이상): 1,623 → 1,190품목. 판매가 있는 1,980품목 중 두 기준이 같은 품목 562, 판매 기준이 더 최근 1,269, 더 오래됨 149. 「12개월 초과(개월 미상)」 1,234 → 628품목(나머지는 13~19개월로 정확한 개월이 나옴).

반제품 장기재고: 312 → 269품목.

원자재(적용했을 때): 장기재고 979 → 1,155품목. 판매가 있는 원자재 1,231품목 중 904품목은 재고잔량분석으로 0개월인데, 그중 487품목이 판매 기준으로는 6개월 이상 → 원자재는 처음 값에서 뺐습니다(11.10-3).

2차 대조 숫자 재확인(보고서 대조 기능으로): 보고용 시트의 공장·구분·달별 합계 204개 값을 비교해 2건만 차이, 나머지는 모두 같습니다(원자재·반제품·제품 × 인천·대구 × 7·8월 수량·금액 — 2차 대조 결과 그대로).

인천 원자재 7월 금액 960원(2차의 그 차이 — 이번엔 무시, 「확인함」 대상)

대구 반제품 7월 금액 — 보고서 값이 도구 값의 정확히 10배(자릿수 하나 차이로 보임, 11.10-4)

참고: 인천 원자재 「기타」와 「파크라케이블(CI184)」 줄은 서로 반대 방향으로 같은 크기만큼(960원 제외) 다릅니다 — CI184 전체를 파크라케이블로 묶었기 때문(확정 사항). 대구 「기타」는 클립류·스위치를 따로 보인 만큼 다릅니다(통일안).

반제품 금액: 인천 「합계금액」, 대구 「재고*반제품단가」 합이 보고서 반제품 금액과 같았습니다(7·8월, 대구 7월 제외).

## 11.10 확인 부탁 (11.9 이후)

판매현황의 공장 구분 — 파일에 공장(인천/대구) 칸이 없습니다. 두 공장 판매가 한 파일에 함께 들어 있는 것인지(대구 재고 품목도 판매현황에서 찾아집니다). 공장별로 따로 봐야 하면 공장 칸을 넣어 내려받을 수 있는지.

26.09 파일 — 9/29 14시에 내려받은 월 중간분(9/1~9/29)으로 보입니다. 9월 분석 때는 9월 말까지 다시 받아 올려 주시면 같은 이름 파일을 바꿔 넣습니다.

원자재 Aging — 원자재는 판매현황에 유상사급 판매분만 나와 처음 값에서 뺐습니다. 원자재도 「최근 출고일」로 보려면 자재 출고(생산 투입) 내역을 내려받을 수 있는지.

대구 반제품 7월 금액 — 보고서 값이 상세 시트 합의 10배입니다. 보고서 입력 오류인지.

재고잔량분석 칸의 계산 방식 — 판매가 있는 제품 1,980품목 중 562품목만 「최근 출고일 기준」과 같은 개월입니다. 「현재고 수량대비」가 최근 출고수량을 거꾸로 쌓아 현재고를 채우는 방식(예: 현재고 100개를 최근 몇 달 출고로 덮는지)이라면 그 규칙을 알려 주시면 같은 방식도 만들 수 있습니다.

(2차에서 남은 것) 인천 제품 총괄 불용 금액의 기준.

## 11.11 2026-09-30 반영 — 패들릿 답변 (4차)

3차 결과 글(「09-29 반영 결과(3차 · 답변 · 판매현황 22개)」)의 [확인 부탁]에 대한 답변입니다. 원문은 docs/source/2026-09-30_패들릿_답변.md.

1. 한개의 파일에 있습니다 2. 9월마감이 아직 끝나지 않아서 현재의 기준으로 확인하겠습니다. 3. 단위가 다릅니다. 4. 예

결과 글의 [확인 부탁]은 11.10 의 1~5번(판매현황 공장 구분 · 26.09 월 중간분 · 원자재 자재 출고 내역 · 대구 반제품 7월 10배 · 재고잔량분석 계산 방식) 순서였습니다. 답이 넷이라 번호가 하나씩 어긋났을 수 있어, 내용으로 짝을 지었습니다.

| 답 | 짝지은 확인 항목 | 반영 |
| --- | --- | --- |
| 1. 한개의 파일에 있습니다 | 11.10-1 판매현황 공장 구분 | 확정. 두 공장 판매가 한 파일에 함께 있습니다. 지금처럼 판매현황을 두 공장 공통으로 읽고, 품목코드가 같으면 어느 공장 재고든 같은 최근 출고일로 Aging 을 셉니다(공장 칸이 생기면 공장별로 나뉘는 구조는 그대로 둠). 바뀐 코드 없음 — 확인됨으로 기록 |
| 2. 9월마감이 아직 끝나지 않아서 현재의 기준으로 확인 | 11.10-2 26.09 월 중간분 | 확정(지금은 월 중간분 그대로). 「월 중간분」 표시는 그대로 두고, 마감 뒤 다시 내려받아 올리면 파일 이름이 달라도 제목 기간이 같은 파일이면 바꿔 넣도록 했습니다(mergeSalesFiles, 예: 「판매현황(26.09).xlsx」 → 「판매현황(26.09)_마감.xlsx」). 25.08 처럼 기간이 다른 반달 파일 둘은 따로 남습니다 |
| 3. 단위가 다릅니다 | 11.10-4 대구 반제품 7월 금액(보고서 = 상세 합의 10배) — 번호는 3이지만 「단위」는 10배 차이에 대한 답으로 읽었습니다(11.10-3 은 자재 출고 내역을 받을 수 있는지 묻는 질문이라 맞지 않음) | 반영. 보고서 대조에 「단위 차이」를 따로 두었습니다(아래 ①~③) |
| 4. 예 | 짝이 분명하지 않음 — 11.10-3(자재 출고 내역을 받을 수 있는지) 또는 11.10-5(재고잔량분석 계산 방식) | 적용하지 않음. 가장 그럴듯한 해석은 11.10-3 「원자재 자재 출고(생산 투입) 내역을 받을 수 있다」입니다(남은 질문 가운데 「예/아니오」로 답할 수 있는 것이 3번뿐이고, 5번은 규칙을 알려 달라는 질문). 다만 추측으로 기본값을 바꾸지 않고 11.12 에서 다시 여쭙니다. 판매현황 적용 대상은 그대로 반제품·제품만 |

① 자동으로 찾기 — 합계 줄의 보고서 값이 도구 값의 정확히 10·100·1,000…배(또는 그 역수)면(반올림 오차는 보고서 단위의 절반까지, detectUnitFactor) 오류 알람이 아니라 「단위 차이(보고서 = 도구 ×10)」로 분류합니다. 붉은 경고 띠에는 올리지 않고, 「대조·알람」 화면의 「단위 차이 — 알람 아님」 표와 엑셀 「대조_차이알람」 시트·「총괄」 아래 구역에 「단위 차이」 상태로 적습니다. 대분류·고객사 줄은 「참고」에 「단위 차이」 설명을 붙입니다.

② 칸별 단위 설정 — 「기준 설정 → 보고서 칸 단위」에 한 줄에 「공장 구분 달 항목=배수」로 적습니다. 빠진 조건은 모두에 적용(조건을 더 많이 적은 줄이 먼저).

| 적는 법 | 뜻 |
| --- | --- |
| 대구 반제품 7월 금액=×10 | 그 칸의 보고서 값은 도구(원) 값의 10배로 적혀 있음 |
| 인천 * 금액=천원 | 인천 보고서 금액은 모두 천원 단위(반올림 오차 500원까지 같음으로 봄) |
| 대구 제품 금액=원 | 단위가 같다고 확정 — 이 칸은 10배 차이를 자동으로 찾지 않고 그대로 알람 |

설정한 칸은 보고서 값을 단위에 맞게 바꾼 뒤 비교해, 같으면 「단위 차이(설정)」, 바꿔도 다르면 알람(「단위 설정 ×10 적용 후에도 차이」)입니다. 자동으로 찾은 칸 옆에는 그대로 붙여 넣을 「제안 설정」 줄(예: 대구 반제품 7월 금액=×10)을 보입니다 — 적어 두면 단위가 확정되어, 다음 달 같은 칸에 진짜 입력 오류가 생겼을 때 알람으로 잡힙니다. 처음 값은 빈칸입니다(칸 단위를 받지 못했으므로).

③ 실데이터 확인 — 3차 파일(판매현황·재고분석)은 이번에 이 컴퓨터에서 다시 찾을 수 없어 실데이터로는 다시 돌려 보지 않았습니다. 11.9 에서 대구 반제품 7월 금액이 「정확히 10배」로 확인됐으므로 ①의 자동 찾기에 걸리는 경우입니다. 대신 가상 예시 데이터의 대구 보고용 반제품 7월 금액을 일부러 10배로 적어, 예시 데이터에서 알람 1건(인천 원자재 1,000원) + 단위 차이 1건이 나오게 했습니다.

supabase/schema.sql: app_settings.recon_units(보고서 칸 단위, 처음 값 빈칸) 칸 추가 — 새로 설치·예전 판 업그레이드 모두(scripts/sqltest/run.sh 통과).

## 11.12 확인 부탁 (11.11 이후)

「4. 예」는 어느 항목에 대한 답인지 — 저희는 3번(원자재 자재 출고(생산 투입) 내역을 받을 수 있는지)에 대한 「예」로 짐작합니다. 맞다면 자재 출고 내역 파일(기간은 판매현황과 같은 25.01~, 품목코드·출고일·수량 칸이 있으면 됩니다)을 보내 주세요. 원자재 Aging 을 그 출고일 기준으로 바꾸겠습니다. 5번(재고잔량분석 칸 계산 방식)에 대한 답이었다면 그 계산 규칙을 알려 주세요.

대구 반제품 금액의 단위 — 「단위가 다릅니다」를 대구 반제품 7월 금액(보고서가 상세 합의 10배)에 대한 답으로 읽었습니다. 7월 한 칸만 그런지, 대구 반제품 금액(또는 대구 보고서 전체)이 늘 그 단위인지 알려 주시면 「보고서 칸 단위」 처음 값으로 넣겠습니다. 지금은 설정 없이 자동으로 「단위 차이」로 분류합니다.

(남은 것) 재고잔량분석 칸 계산 방식(11.10-5 — 4번 답이 이것이 아니었다면), 인천 제품 총괄 불용 금액의 기준(11.10-6).

# 부록. 제출 원문 요약

2026-09-30 패들릿 답변: 1. 판매현황 한 파일(두 공장 함께) 2. 9월은 마감 전 현재 기준으로 3. 단위가 다릅니다(대구 반제품 10배로 읽음) 4. 예(어느 항목인지 확인 중)

게시물 1 (2026-09-09) 「재고분석 관리」: 원자재 재고분석(대분류별 현황, 전월 대비 증감, 증감 원인, Aging, 단가매칭, 관리대상 선정)과 제품 재고분석(고객사별 증감, 적정성·Aging, 장기 미판매·저회전, 단가매칭, 관리·조치) 항목 목록

첨부 파일: 없음

2026-09-29 저녁 메일 답변: Aging 0~36개월 + 36개월 초과, 원자재 장기재고 12개월 초과, 확인 1·2번 예, CI184 전체 인천, 출고현황 열 이름은 판매현황 기준, 차이금액은 이번엔 무시하고 알람 구조만, 보고용 4시트. 첨부 판매현황 22개(리포에 넣지 않음)

2026-09-29 메일 답변: 7월 데이터 첨부, 대분류 통일, 파크라케이블=인천, 재고잔량=최근 출고일 기준, 판정 체계(정상/장기재고·불용은 확정 후), 실제 개월 수 표기, 반제품·고객사 표기 SKIP

2026-09-29 메일(패들릿 대신): Aging 월 단위, 원자재 대분류 전월 대비 증감·원인, 인천·대구 공장 구분. 첨부 실데이터 3종(구조만 참고, 리포에 넣지 않음)